Datum: 02/04/2016
Aanwezigheden: Bart, Niek, Jesse
locatie: Officenter Hasselt

Voorzitter: Jesse
Notulist: Bart

Punten:	– setup omgeving
- overlopen analyse plan

verslag:
-Openshift server is opgezet met jenkins en git
-rtc opgezet op azure
-projectstructuur bekeken
-Opzetten omgeving in eclipse gelukt. In de browser werken lukt ook. Overzichtjes builds bekijken etc..
-Het scriptje van Niek was heel mooi.
-Tevens een dropbox deelmap aangemaakt.

– we verdelen ruw wie welke use cases moet opstellen: Users, docenten en admins
– Jesse bekijkt users en stelt op
– Dennie bekijkt docenten en stelt op
– admins bekijkt admins en stelt op

punten voor volgende keer:
– overlopen taken
– analyse (use cases)
– klassediagram
– plan van aanpak

taken:
– planning in rtc (Niek)
– mock ups maken (Bart)
– youtube, flickr en imgur integratie bekijken. Evtl social media (Arjen)
– Plan van aanpak bekijken(iedereen)
– Use cases (Jesse, Bart en Dennie)

volgende vergadering:
12/04?